PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

COMPRAS

POP: Compra de materiais e correlatos

DATA:12/11/2024

REVISÃO: R00

1 – Setor de aplicação: Compras Construção Civil

2 – Objetivo: Definir normas para a compra de insumos e correlatos, locação de equipamentos de modo que venha garantir o melhor produto, com o menor custo, resultando na qualidade, assegurando o controle, eficiência e economia no processo de compras.

3 – Definições: O POP de Compra de Insumos e Materiais e locação de equipamentos é a descrição pormenorizada das etapas que serão utilizadas para garantir a qualidade e o baixo custo de uma compra.

4 – Descrição das atividades: O Departamento de Engenharia solicita a relação de materiais e itens correlatos para realizar a cotação e compra. Essa relação é elaborada com base nos projetos de execução e obtida por meio do aplicativo Verc Cotações, WhatsApp, e-mail ou presencialmente.

O solicitante deve fornecer informações detalhadas sobre a necessidade de compra e assegurar a aprovação necessária.

Em seguida, é gerado um Pedido de Compra, que é enviado via e-mail ou WhatsApp a todos os fornecedores qualificados, garantindo, no mínimo, três cotações para avaliação.

Após o recebimento das cotações dos fornecedores, o Departamento de Compras realiza a análise dos valores e verifica se os itens apresentados estão de acordo com a solicitação. Em seguida, esse levantamento é submetido ao gestor para aprovação. Após a aprovação, os insumos e materiais correlatos são solicitados por meio de uma Ordem de Compra, que é enviada por e-mail para o faturamento do pedido.

5 – Atribuições e responsabilidades: Executar o processo de compras conforme estabelecido

- Planejar a aquisição de materiais e serviços em alinhamento com os cronogramas de obras.

- Manter um controle de estoque adequado para evitar desperdícios e falta de insumos durante as fases de execução dos projetos.

- Desenvolver um plano de compras baseado nas necessidades de cada projeto, visando otimizar custos e prazos de entrega.

- Identificar, selecionar e cadastrar fornecedores qualificados para atender às demandas da construtora.

- Realizar negociações para obter as melhores condições de preço, prazo de pagamento e qualidade dos materiais e equipamentos.

- Manter um relacionamento transparente e contínuo com fornecedores para assegurar a confiabilidade no fornecimento.

- Receber e analisar as solicitações de materiais e serviços enviadas pelos departamentos de Engenharia e Obras.

- Elaborar pedidos de cotação e enviar a fornecedores qualificados, buscando sempre obter no mínimo três cotações para comparação.

- Analisar e comparar as cotações recebidas, considerando preços, prazos de entrega e qualidade dos produtos.

- Emitir Pedidos de Compra (OC) para fornecedores aprovados.

- Coordenar o processo de recebimento de materiais, garantindo a conferência quanto à quantidade, qualidade e conformidade com o pedido.

- Reportar e resolver qualquer divergência entre o pedido e os itens recebidos, como produtos danificados ou em quantidade incorreta.

- Monitorar e controlar os custos de compras para garantir que os orçamentos dos projetos não sejam ultrapassados.

- Identificar oportunidades de redução de custos por meio de negociações estratégicas e otimização de processos de compra.

- Acompanhar indicadores de desempenho, como prazos de entrega e eficiência no uso de recursos.

- Colaborar estreitamente com os departamentos de Engenharia e Obras para entender as necessidades específicas de cada projeto.

- Fornecimento de suporte para a definição de especificações técnicas e em decisões estratégicas relacionadas à aquisição de materiais e serviços.

- Assegurar que todas as aquisições estejam em conformidade com as leis, regulamentações e normas aplicáveis ao setor de construção civil.

- Implementar práticas de compras sustentáveis e responsáveis, promovendo a ética e a transparência no processo de aquisição.

- Identificar e mitigar riscos associados ao fornecimento de materiais críticos para os projetos.

- Desenvolver planos de contingência para lidar com eventuais problemas, como atrasos de fornecedores ou flutuações nos preços dos insumos.

6 – Organograma

ROTINA – ATIVIDADES – DESCRIÇÃO

1º PASSO - Recebimento do pedido - O pedido é recebido mediante aplicativo de compras Verc Cotações, WhatsApp, e-mail ou presencialmente.

2º PASSO - Verificação de estoque - Consulta da disponibilidade do material em estoque, caso haja, ir ao passo 6º.

3º PASSO – Cotação - Realiza as cotações para obter as melhores condições de preço, prazo de pagamento e qualidade dos materiais e equipamentos.

4º PASSO - Recebimento da cotação - Análise e comparação das cotações recebidas, considerando preços, prazos de entrega quantidade e qualidade dos insumos.

5º PASSO - Negociação/Ordem de Compra - Emissão de Ordem de Compra (OC) para fornecedores aprovados

6º PASSO - Envio de demanda para a logística - Se passo 2

7º PASSO - Validação NF - Conferência de entrega dos insumos e validação da NF-e para envio ao financeiro.

7 – REGISTROS: Toda compra realizada é registrada através do arquivamento das notas fiscais de compra juntamente com as Ordens de Compra e as cotações recebidas, após o departamento de compras efetuar o lançamento desses dados no sistema.

A guarda destes documentos é feito por 02 anos no setor administrativo, e encaminhada ao arquivo morto após esse período.